

АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕДОКУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 апреля 2014г п. Недокура № 15-п

**О проведении поселкового субботника по благоустройству.**

В целях улучшения санитарного состояния территории поселка, на основании п.2 ст.21 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь ст.7 Устава Недокурского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести 6, 7 мая 2014 года поселковый субботник по уборке и благоустройству улиц, придомовых территории, территории предприятий и учреждений всех форм собственности.

 2.Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению общепоселкового субботника по благоустройству, согласно приложения к настоящему постановлению.

 3.Жителям поселка произвести уборку территории усадеб и придомовой территории.

 4.Жителям поселка по улицам: Дачная, Предмостная, Солнечная, Ленина, Молодежная очистить территорию в пределах 30 метров для обеспечения противопожарного расстояния, прилегающего к лесному массиву.

 5.Собранный мусор вывозить в отведенное для этого место.

 6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 7.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в периодическом издании «Недокурская Газета».

Глава сельсовета О.Н.Башкирова

 Приложение к постановлению администрации

 От 14.04.2014 № 15-п «О проведении поселкового

 субботника по благоустройству»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПОСЕЛКОВОГО СУББОТНИКА

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п.  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1. | Закрепление территории поселка за предприятиями, учреждениями и организациями с четким определением границ участков благоустройства, согласно приложения к мероприятиям | Башкирова О.Н. | 25.04.2014 |
| 2. | Проведение совещание с руководителями предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения субботника | Башкирова О.Н. | 25.04.2014 |
| 3. | Обеспечение участников субботника- безработных автотранспортом и необходимым инвентарем (мешками для сбора мусора) |  Сентебова З.В. | До 06.05.2014 |
| 4. | Организация работников и школьников в проведении санитарной очистки территории закрепленной за школой. | Директор школы |  До 06.05.2014 |
| 5. | Приглашение жителей поселка для участия в очистке придомовых территорий. | Сентебова З.В.Объявления. | До 06.05.14 |
| 6. | Обеспечение контроля за выполнением мероприятий субботника |  Башкирова О.Н. | До 06.05.14 |
| 7. | Подведение итогов проведения субботника. |  Бабичева И.Я. | 12.05.14 |

Приложение к мероприятиям

 по проведению субботника.

**ГРАНИЦЫ**

**УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ЗАКРЕПЛЕННЫЕ НЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ,ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЕЛКОВОГО СУББОТНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. |  Участник субботника  | Территория уборки | Кол-воучастников | ОтветственныйОт коллектива | Сдача-приемкавыполненных работ |
| 1. | Администрация сельсоветаПочта, сбербанк,  | Территория памятника, центральная площадь, уборка территории административных зданий |  11 | Башкирова О.Н.Максимович Т.М.  |  |
| 2. | Предприниматели | По периметру территории магазинов 10метров. |  10 | Предприниматели |  |
| 3. | КрайДЭО | Произвести планировку территории возле детской площадки, для обустройства катка. Уборка территории при въезде к д.№2 ул.40 лет Победы (Бывшей детской площадки) |  5  | Мотин В.В. |  |
| 4. | СВЭС | Оборудовать качели на площадке «Здоровячок» |  4 | Башкиров Н.Н. |  |
| 5. | Пождепо |  Установка турника на территории спортплощадки |  4 | Иванов В.В. |  |
| 6. | Школа ( ученики и работники) | Уборка территории детской площадки «Здоровячок» и территорию волейбольной площадки, беседки и возле беседки |   30 учащихся 15 взрослых | Мелехина Т.Т. |  |
| 7 | Детский сад | Уборка мемориальногоКомплекса(мытье стел иобелиска) |  3 чел. и дети | Манзюк Т.Г. |  |
| 8. | КСК-«Сервис» , ЖКХ | Уборка придомовых территорий совместно с жителями у 8-квартирных домов по ул. 40 лет Победы и территории, за производственным участком, прилегающей к участку ЕТК. | 10 чел. | Ларченко А.В.Колмаков А.Л. |  |
| 9. | Безработные | Лесной парк от границы магазинов «Прилив» «Айсберг», «Ирина» до огородов по ул. Советская |   17 |  Заборцева Е.П. |  |
| 10. | СДК «Радуга» | Уборка территории от горки и между ул. Комсомольской и Безымянной, территории возле СДК. | 7 чел. | Брюханова Т.В. |  |
| 11 | Библиотека | Сапега Е.И. |  |
| 12 | Жители двухэтажных 8-ми квартирных домов) | Уборка остатков мусора после заготовки дров, бытового мусора.Разборка пустующих неиспользуемых хозяйственных построек. | 40 чел. | ДепутатыБелявская Э.Х.Максимович Т.М. |  |
| 13. | БольницаРаботники приюта | Уборка территории прилегающей к ограждению ВА и отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов по периметру 15 метров. |  13чел. | Устинова Н.Н.Греб А.А. |  |
| 14. | ООО «СТБ» | Уборка территории вокруг строящегося 8квартирного дома |   10чел. | Савин И.А. |  |
| 15 | Лесхоз и лесопожарныйцентр | Обустройство центрального входа мемориального комплекса |  3 чел. | Качин В.И.Потылицын И.Н. |  |