

АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕДОКУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 апреля 2015г. п. Недокура № 22-п

**О проведении поселкового субботника по благоустройству.**

В целях улучшения санитарного состояния территории поселка, на основании п.2 ст.21 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь ст.7 Устава Недокурского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 6, 7 мая 2015 года поселковый субботник по уборке и благоустройству улиц, придомовых территории, территории предприятий и учреждений всех форм собственности.

2.Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению общепоселкового субботника по благоустройству, согласно приложения к настоящему постановлению.

3.Жителям поселка произвести уборку территории усадеб и придомовой территории.

4.Жителям поселка по улицам: Дачная, Предмостная, Солнечная, Ленина, Молодежная очистить территорию в пределах 30 метров для обеспечения противопожарного расстояния, прилегающего к лесному массиву.

5.Собранный мусор вывозить в отведенное для этого место.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в периодическом издании «Недокурская Газета».

Глава сельсовета О.Н.Башкирова

Приложение к постановлению администрации

От 16.04.2015 № 22-п «О проведении поселкового

субботника по благоустройству»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПОСЕЛКОВОГО СУББОТНИКА

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1. | Закрепление территории поселка за предприятиями, учреждениями и организациями с четким определением границ участков благоустройства, согласно приложения к мероприятиям | Башкирова О.Н. | 14.04.2015 |
| 2. | Проведение совещание с руководителями предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения субботника | Башкирова О.Н. | 14.04.2015 |
| 3. | Обеспечение участников субботника- безработных автотранспортом и необходимым инвентарем (мешками для сбора мусора) | Заборцева Е,П. | До 06.05.2014 |
| 4. | Организация работников и школьников в проведении санитарной очистки территории закрепленной за школой. | Директор школы | До 06.05.2015 |
| 5. | Приглашение жителей поселка для участия в очистке придомовых территорий. | Сентебова З.В.  Объявления. | До 06.05.14 |
| 6. | Обеспечение контроля за выполнением мероприятий субботника | Башкирова О.Н. | До 06.05.14 |
| 7. | Подведение итогов проведения субботника. | Бабичева И.Я. | 12.05.14 |

Приложение к мероприятиям

по проведению субботника.

**ГРАНИЦЫ**

**УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ЗАКРЕПЛЕННЫЕ НЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ,ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЕЛКОВОГО СУББОТНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Участник субботника | Территория уборки | Кол-во  участников | Ответственный  От коллектива | Сдача-приемка  выполненных работ |
| 1. | Администрация сельсовета  Почта, сбербанк, | Центральная площадь, уборка территории административных зданий | 11 | Башкирова О.Н.  Максимович Т.М. |  |
| 2. | Предприниматели | По периметру территории магазинов 10метров. | 10 | Предприниматели |  |
| 3. | КрайДЭО | Уборка плит, мусора, хлама возле территории организации, вывоз саней от вывески «Недокура» | 5 | Нурбекова И.Л. |  |
| 4. | СВЭС | Уборка территории организации и прилегающей к ней.  Сварить металлическую оградку участнику ВОВ Яковлеву С.Ф. | 4 | Башкиров Н.Н. |  |
| 5. | Пождепо | Ремонт уличного турника и уборка территории памятника | 4 | Иванов В.В. |  |
| 6. | Школа ( ученики и работники)  Детский сад | Уборка территории детской площадки «Здоровячок» и территорию волейбольной площадки, беседки и возле беседки | 30 учащихся  15 взрослых | Мелехина Т.Т.  Манзюк Т.Г. |  |
|  |
| 7. | КРЭК , ЖКХ | Уборка придомовых территорий совместно с жителями у 8-квартирных домов по ул. 40 лет Победы и территории, за производственным участком .Произвести огораживание территории производственного участка с центрального входа Уборка мусора, оставшегося после ремонта теплотрассы возле дома №2 ул.40лет Победы | 10 чел. | Ларченко А.В.  Колмаков А.Л. |  |
| 8. | Безработные | Лесной парк от границы магазинов «Прилив» «Айсберг», «Ирина» до огородов по ул. Советская | 8 | Заборцева Е.П. |  |
| 9. | СДК «Радуга» | Уборка территории от горки и между ул. Комсомольской и Безымянной, территории возле СДК. | 7 чел. | Ступина О.В. |  |
| 10 | Библиотека | Сапега Е.И. |  |
| 11 | Жители двухэтажных 8-ми квартирных домов) | Уборка остатков мусора после заготовки дров, бытового мусора.  Разборка пустующих неиспользуемых хозяйственных построек. | 40 чел. | Депутаты  Белявская Э.Х.  Максимович Т.М. |  |
| 12. | Больница  Работники приюта | Уборка территории прилегающей к ограждению ВА и отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов по периметру 15 метров. | 13чел. | Устинова Н.Н.  Греб А.А. |  |
| 13 | Лесхоз и лесопожарный  центр | Уборка забора на площадке по ул. Комсомольская | 3 чел. | Качин В.И.  Потылицын И.Н. |  |
| 14. | ЛесПрофиль | Уборка территории на въезде ул. Строителей |  | Климов А.С.  Атласова В.И. |  |