АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕДОКУРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КЕЖЕМСКОГО   РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 12  марта 2017года                                 п. Недокура                                                        №  16-п

О проведении  поселкового   субботника по благоустройству.

В целях улучшения санитарного состояния  территории поселка, на основании п.2 ст.21 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О  санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь  ст.7 Устава Недокурского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  3-7  мая 2018 года  поселковый субботник по уборке  и благоустройству улиц, придомовых территории, территории предприятий и учреждений всех форм собственности.

2. Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению общепоселкового субботника по благоустройству, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Жителям поселка произвести уборку территории усадеб и придомовой территории.

4. Жителям поселка по улицам: Дачная, Предмостная, Солнечная, Ленина, Молодежная очистить территорию в пределах 30 метров для обеспечения противопожарного  расстояния, прилегающего к лесному массиву.

5. Собранный мусор  вывозить  в отведенное  для этого место.

6. Контроль за выполнением настоящего   постановления оставляю за собой.

7.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в периодическом издании «Недокурская Газета».

Глава  сельсовета                                                                                                В.И.Качин

Приложение 1 к постановлению администрации

от 12.03.2017   № 16-п     «О проведении  поселкового

субботника по благоустройству»

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПОСЕЛКОВОГО СУББОТНИКА

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

| № п.п. | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Закрепление территории поселка за предприятиями, учреждениями и организациями с четким определением границ участков благоустройства, согласно приложения к мероприятиям | В.И.Качин | до 14.04.2018 |
| 2. | Проведение совещание с руководителями предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения субботника | В.И.Качин | до 14.04.2018 |
| 3. | Обеспечение участников субботника- безработных автотранспортом и необходимым инвентарем (мешками для сбора мусора) | Заборцева Е,П. | до 04.05.2018 |
| 4. | Организация работников и школьников в проведении санитарной очистки территории закрепленной за школой. | Директор школы | до 07.05.2018 |
| 5. | Приглашение жителей поселка для участия в очистке придомовых территорий. | Просовая В.И. Объявления. | до 04.05.18 |
| 6. | Обеспечение контроля за выполнением мероприятий субботника | В.И.Качин | до 07.05.18 |
| 7. | Подведение итогов проведения субботника. | Просовая В.И. | до 12.05.18 |

Приложение 2 к постановлению администрации от 12.03.2018   № 16-п

«О проведении  поселкового

субботника по благоустройству»

ГРАНИЦЫ

УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА ЗАКРЕПЛЕННЫЕ НЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ,ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЕЛКОВОГО СУББОТНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

| № п.п. | Участник субботника | Территория уборки | Кол-во участников | Ответственный От коллектива | Сдача-приемка выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация сельсовета Почта, сбербанк, | Центральная площадь, уборка территории административных зданий | 11 | Качин В.И. Пивниченко О.В. |  |
| 2. | Предприниматели | По периметру территории магазинов 10 метров. | 5 | Предприниматели |  |
| 3. | КрайДЭО | Уборка плит, мусора, хлама возле территории организации, вывоз саней от вывески «Недокура» | 5 | Нурбекова И.Л. |  |
| 4. | МРСК Сибири | Уборка территории организации и прилегающей к ней. | 4 | Башкиров Н.Н. |  |
| 5. | Пожарная часть | уборка территории и прилегающей к ней. | 4 | Иванов В.В. |  |
| 6. | Школа (ученики и работники) Детский сад | Уборка территории детской площадки «Здоровячок» и территорию волейбольной площадки, беседки и возле беседки, территория памятника участникам ВОВ. | 20 учащихся 15 взрослых | Мелехина Т.Т. Манзюк Т.Г. |  |
| 7. | Ангарский филиал АО «КРЭк», ООО «Водоотведение» | Уборка придомовых территорий совместно с жителями у 8-квартирных домов по ул. 40 лет Победы и территории, прилегающей к производственным участкам | 10 чел. | Ларченко А.В. Колмаков А.Л. |  |
| 8. | Безработные | Лесной парк от границы магазинов «Прилив» «Айсберг», «Ирина» до огородов по ул. Советская | 5 | Заборцева Е.П. |  |
| 9. | СДК | Уборка территории от горки и между ул. Комсомольской и Безымянной, территории возле СДК. | 7 чел. | Ступина О.В. |  |
| 10 | Библиотека |  |  | Сапега Е.И. |  |
| 11 | Жители двухэтажных 8-ми квартирных домов) | Уборка остатков мусора после заготовки дров, бытового мусора. Разборка пустующих неиспользуемых хозяйственных построек. | 20 чел. | Депутаты Трефилова Н.В. Секурцева В.Н. |  |
| 12. | Больница | Уборка территории прилегающей к ограждению ВА и бывшего отделения временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов по периметру 15 метров. | 5 чел. | Непомнящих В.Г. |  |
| 13 | Лесхоз и лесопожарный центр | Уборка территории организации и прилегающей к ней. | 2 чел. | Потылицын И.Н. |  |
| 14. | ЛесПрофиль | Уборка на всей территории и въезде ул. Строителей |  | Климов А.С. |  |